Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2007- 2013

Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NIP 545-14-64-069   REGON 050583037

Tel: ( 85) 712 33 45    fax: (85) 712 33 36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

SP ZOZ/kotłownia/07/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla projektu: „Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych w Przychodni Rejonowej w Suchowoli”

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty przewidzianej dla robót budowlanych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz.U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zatwierdzone przez:

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Mgr Helena Hawrylik

Dąbrowa Białostocka,  15 lipca 2011r.

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI

I.

1.    ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka tel. /85/ 712 33 45,

tel/fax. /85/ 712 33 36

www.spzoz.home.pl,  spzoz@home.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz.U. z  2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  - Data przekazania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych: 
nr ogłoszenia 202882-2011 z dnia 15.07.2011r.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych w Przychodni Rejonowej w Suchowoli” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, mającego na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

- Planowana inwestycja będzie polegać na:

  - Demontażu istniejących kotłów (3szt.), podgrzewaczy, pomp, instalacji, czopuchów.

  - Remoncie pomieszczenia kotłowni i składu opału z dostosowaniem do potrzeb nowej technologii.

  - Dostawie i montażu nowego kotła z systemem podawania paliwa.

  - Dostawie i montażu wkładu kominowego ze stali k/o, nowych pomp i instalacji z armaturą w obrębie pomieszczenia kotłowni, naczynia przeponowego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do uwzględnienia przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzą również prace związane z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy oraz uporządkowaniem terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu prac. Organizacja robót musi uwzględniać fakt, że prace będą wykonywane na funkcjonującym obiekcie.

- Zamawiający przedstawił w dokumentacji przetargowej (Program Funkcjonalno – Użytkowy) minimalne wymagania jakościowe i techniczne wymagane przy realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zaoferowane materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca proponujący inne materiały zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane normy, parametry i standardy, poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości. W przypadku niższego standardu i gorszych parametrów technicznych zaoferowanych materiałów, oferta zostanie odrzucona.

W związku z powyższym do oferty należy dołączyć w zakresie oferowanych kotłów na biomasę - Opis urządzeń technicznych producenta tj. karta katalogowa, certyfikaty, itp., potwierdzające wszystkie wymagania przedstawione w PFU.

- Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót , ich zgodność z programem funkcjonalno – użytkowym,, sztuką budowlaną, prawem, przepisami bhp i poleceniami osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego. Dane  określone w programie funkcjonalno – użytkowym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny być  uważane za wartości docelowe , a wymagania wyszczególnione w  którymś z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

- Wykonawca  winien   zapoznać  się z miejscem  realizacji przedmiotu zamówienia,   przed   dniem   składania ofert - po wcześniejszym   ustaleniu terminu z zamawiającym .

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji dokumentacji projektowej i szczegółów harmonogramu rzeczowo – finansowego.  Zamawiający zobowiązuje się do wydania opinii w przedmiotowej sprawie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

- Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac nie później niż 10 dni od  dnia podpisania umowy

- Zamawiający wymaga  udzielenia  co najmniej 3 -  leniej  gwarancji  na   wykonane roboty i wbudowane materiały.

Kod CPV:

45.33.11.00-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 – instalowanie urządzeń grzewczych

45.00.00.00-7 – roboty budowlane

45.30.00.00-6 – roboty instalacyjne w budynkach

45.32.00.00-6 – roboty izolacyjne

45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71.32.12.00-6 – usługi projektowania systemów grzewczych

71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji całości zamówienia do 30.09.2012r.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany i rozliczany etapowo. Poszczególne etapy prac powinny być wykonane zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym, tj:

| Lp | Nazwa etapu | Data rozpoczęcia prac | Data zakończenia prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sporządzenie dokumentacji projektowej (technicznej) kotłowni. | Od dnia zawarcia umowy | 30.11.2011r. |
| 2 | Budowę silosa stalowego lub magazynu betonowego. | 20.04.2012r. | 31.08.2012r. |
| 3 | Demontaż kotłowni i remont pomieszczeń. | 20.04.2012r. | 31.08.2012r. |
| 4 | Zakup i montaż kotła na biomasę z systemem podawania paliwa | 20.04.2012r. | 31.08.2012r. |
| 5 | Wykonanie technologii kotła | 01.07.2012r. | 30.09.2012r. |
| 6 | Wykonanie robót elektrycznych. | 01.07.2012r. | 30.09.2012r. |

Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru danego etapu zamówienia. Za termin jego wykonania przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru danego etapu zamówienia przez obie strony, co będzie podstawą do wystawienia faktury.

Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru całości zamówienia. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych. Za termin wykonania całości zamówienia przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru całości zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

- Miejsce realizacji: Przychodnia Rejonowa w Suchowoli, ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w ustawie oraz niniejszej SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zadań – robota budowlana (zamówienie, umowa, kontrakt) w tym minimum jedno w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oba zadania powinny obejmować swym zakresem kotłownię na biomasę (opalanej zrębkami, pelletami) o mocy min. 150 kW każda, na czynnych obiektach użyteczności publicznej.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia:

Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub posiada osobą/osoby posiadającą/posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i projektowania, wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w specjalności:

•	sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i kanalizacyjnych),

•	konstrukcyjno – budowlanej,

•	elektrycznej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Odnośnie punktów: 2-4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczy się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1. i ust.2

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach wg formuły “spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d)  zostanie  złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie

zamówienia,

e)  zawiera błędy w obliczaniu ceny,

f)  wykonawca w terminie 3 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

g)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- O wykluczeniu z postępowania oraz  o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni

niezwłocznie po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie

uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY  WRAZ   Z  OFERTĄ.

Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

- Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez  Zamawiającego –   załącznik nr 2 do SIWZ.

- Pełnomocnictwa  osób  podpisujących  ofertę do podejmowania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy   składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów dołączonych do oferty.

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie  oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również  dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za  zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

- Zaakceptowany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z  art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru  z załącznika  nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 
W przypadku wykonania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawcy, jest on zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 5” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”.

- Dowód  wniesienia wadium w wysokości  i formie  określonej w pkt 8.  niniejszej SIWZ.

- Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

- Wykaz wykonanych  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  co najmniej 2 dwóch zadań – robota budowlana (zamówienie, umowa, kontrakt) w tym minimum jedno w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oba zadania powinny obejmować swym zakresem kotłownię na biomasę (opalanej zrębkami, pelletami) o mocy min. 150 kW każda, na czynnych obiektach użyteczności publicznej, z podaniem wartości wykonanych robót, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi  załącznik nr 6  do SIWZ.

- Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  – wzór wykazu  stanowi załącznik nr 7  do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w branży budowlanej , jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień -  wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 8  do SIWZ.

Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – z wykorzystaniem wzoru z załącznika nr 9 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - załącznik nr 10 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, stosuje się do przepisu § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 30 grudnia  2009 roku w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226,  poz. 1817), tj. potwierdza, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagane jest:

- Załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  zgodnie z  art. 23 ustawy.

- W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, tj. złożyć dokumenty wymienione w pkt. 6.11 i 6.12.

6A .  Informacje dotyczące składanych dokumentów:

- Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub osobę/osoby uprawnione do podpisywania ofert.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji

zastrzeżonych przez składającego ofertę:

a) dokumenty niejawne , zastrzeżone składane w ofercie , wykonawca wydziela lub oznacza w

wybrany przez siebie sposób,

b) wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów,  których jawność  wynika z innych aktów

prawnych w tym między innymi z zapisu art. 86 ust.4 ustawy,

c) Zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r nr 153,

poz.1503 z późn. zm. ) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
     wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne , organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
     inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
     działania w celu zachowania poufności.

6B. Informacje dotyczące uzupełniania dokumentów

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. INFORMACJE O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA   SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO

Z   WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ

LUB  DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH

DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w języku polskim.

- Oświadczenia , wnioski i zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej, dodatkowo porozumiewać się można za pomocą faxu (nr faxu  zamawiającego: 85 7123 336 ) . Dokumenty przekazywane za pomocą  faxu,  uważa się za złożone w terminie  jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu i została niezwłocznie potwierdzona  pisemnie. W przypadku przesyłania korespondencji  za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ.

- W  uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może       zmienić  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Dokonaną zmianę  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  doręczono Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści stosowną informację na  stronie internetowej, na  której udostępniono SIWZ . Jeżeli dokonana zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz zamieści stosowną  informację na stronie internetowej na której na której udostępniono niniejszą SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących SIWZ.

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Elżbieta Pałkiewicz    -     tel. 85 712 33 45   – pracownik ds. zamówień  publicznych

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN 
(słownie:   dziesięć  tysięcy złotych  00/100).

- Wadium może  być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr

42, poz. 275).

Z treści gwarancji lub poręczeń wadialnych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na rachunek bankowy zamawiającego) kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przewidzianych w ustawie okolicznościach zatrzymania wadium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści gwarancji lub poręczeń jakichkolwiek postanowień ograniczających Zamawiającemu wypłacenie należnej kwoty wadium.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.08.2011r

do godz. 10:00.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną w punkcie nr 1 kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 65124052111111000049272417 z adnotacją „Wadium dla projektu: Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych w Przychodni Rejonowej w Suchowoli” 
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym w punkcie nr 3 terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wiążąca jest data i godzina uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium , zgodnie z warunkami  SIWZ , następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta(poręczyciela)

- Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądz mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta zostanie  wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci  wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w  punkcie nr1  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą z inicjatywy Wykonawcy, jak również  zgoda Wykonawcy na przedłużenie tego terminu jako odpowiedź na wniosek Zamawiającego powinny być wyrażone na piśmie.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

3. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być zgodna z formularzem ofertowym.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie (budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Białostockiej,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 15 do dnia 04.08.2011r.  do godz. 10.00

Kopertę należy opisać:

„Oferta na wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych

w Przychodni Rejonowej w Suchowoli”

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. Skłodowskiej – Curie 15

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

-  nie otwierać przed:  04.08.2011r  do  godz. 10:15.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 9, oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- W przypadku, kiedy oferta wpłynie po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  04.08.2011r do godziny  10:00  w  siedzibie zamawiającego przy ul. ul. M. Skłodowskiej – Curie 15, w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres zamawiającego, podany w punkcie I.1 SIWZ .

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w podpunkcie 1  nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny

- oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 04.08.2011r o godz  10:15. w siedzibie zamawiającego w budynku Administracji przy ul. ul. M. Skłodowskiej – Curie 15 w Dąbrowie Białostockiej.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

- Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane :

a/ nazwy i adresy wykonawców,

b/ informacje dotyczące ceny ofert

c/ kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości zamówienia wynikające wprost z SIWZ, Programu Funkcjonalno – Użytkowego i projektu umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, ponieważ ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć ostatecznego rozmiaru lub kosztów prac.

4. Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenie w nim ceny oferty ogółem netto i brutto, skalkulowanej na podstawie dokumentacji przetargowej i własnej wiedzy, oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.

5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna być podana w złotych polskich , winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa wartość  brutto określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Stanowić ona będzie 100 % kryterium.

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

x 100 x 100%

Najniższa  zaoferowana wartość  brutto

P =

Wartość  brutto  oferty ocenianej

P= suma wszystkich przyznanych punktów

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i  porównaniem  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oraz  łączną liczbę przyznanych punktów;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 2  również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w podpunkcie 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta, żadnej oferty nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem  art.93 ust.1 ustawy

  - Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - nie zostanie złożona żadna oferta, niepodlegająca odrzuceniu,

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia , chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

    - zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć wcześniej,

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  jako najkorzystniejsza , będzie wymagane

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

8 %  wartości oferty brutto , określonej  przez Wykonawcę  w Formularzy ofertowym.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału,

5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę należytego zabezpieczenia umowy winien zawierać stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata  bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta(poręczyciela)

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może  po uzgodnieniu z Zamawiającym zaliczyć  kwotę wadium na poczet zabezpieczenia

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

9. Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie  w wysokości 70%  w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego Protokołu odbioru, 30% pozostaje do dyspozycji Zamawiającego przez okres udzielonej gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po jej upływie .

16. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE    DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,   OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust 1 Ustawy pzp wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

2) w zakresie danych identyfikujących strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron.

3) terminy realizacji poszczególnych etapów określonych wg harmonogramu - jeżeli niedotrzymanie pierwotnych terminów umowy stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu działania siły wyższej, terminy te będą przedłużone o czas nie dłuższy niż potrzebny do realizacji tych etapów.

4) zmiana ustawowej stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów podatkowych, zmiana nastąpi automatycznie bez konieczności sporządzania aneksu. Zmianie nie może ulec cena netto.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH       WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA   O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

- Wykonawcom , a także innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub mógł ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania, o których mowa w Dziale VI ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 180 ust.2 ustawy,

II

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia wskazany w SIWZ nie podlega podziałowi na pakiety.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających   –   o których  mowa w art.67

ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust.6 pkt  3,4.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca jest zobowiązany określić w ofercie część zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom.

5. Nie przewiduje się  zawarcia umowy ramowej , zastosowania aukcji  elektronicznej, ani

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1  – program funkcjonalno - użytkowy

Załącznik nr 2  – formularz ofertowy

Załącznik nr 3  – projekt umowy

Załącznik nr 4  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5  – informacja dotycząca podwykonawców

Załącznik nr 6  – wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 7  – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 8  – oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik nr 9  – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 10 – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (dotyczy tylko wykonawców,  
                       którzy są osobami fizycznymi - patrz pkt 6.12 SIWZ)